附件3：

| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第五师91团辣椒育苗基地基础设施建设项目 |  | 项目负责人 及电话 | 徐燕 13399098018 |
| 主管部门 |  | 第五师双河市 乡村振兴局 |  | 实施单位 | 第五师九十一团农业发展服务 中心 |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  | 701 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 701 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建辣椒育苗温室8栋，建设面积约9520平方米，新建管理房8座，建设面积约110平方米，配套相应基础设施等。 目标2：项目实施后采用“企业＋合作社＋农户”的形式，以租赁形式由辣椒企业、合作社进行运营，同辣椒种植农户签订订单，育苗期间可增加就业岗位8个，可带动连队职工群众及低收入人群8人就业，辐射带动周边地区加工、物流产业发展。 |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建辣椒育苗温室数量（栋） |  | ＝8栋 |
|  |  |  | 新建辣椒育苗温室面积 （平方米/栋） |  | ≥1190 平方米/栋 |
|  |  |  | 新建管理房数量（栋） |  | ＝8栋 |
|  |  |  | 新建管理房面积 （平方米/栋） |  | ≥14平方米/栋 |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） |  | ＝100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2024年4月 |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2024年10月 |
|  |  |  | 项目完成及时率资金 拨付及时率（%） |  | ＝100% |
|  |  | 成本指标 | 辣椒育苗温室成本控制 （元/平方米） |  | ≤705元/平方米 |
|  |  |  | 管理用房成本控制 （元/平方米） |  | ≤2538元/平方米 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年收益（万元） |  | ≥28万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益低收益人数（人） |  | ≥8人 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用 年限（年） |  | ≥8年 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益连队职工群众 满意度（%） |  | ≥95% |