附件2：

| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第五师90团1500吨气调式冷库建设项目 |  | 项目负责人 及电话 | 周军 13319098566 |
| 主管部门 |  | 第五师双河市 乡村振兴局 |  | 实施单位 | 第五师九十团城镇 管理服务中心 |
| 资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  | 700 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建冷库2栋，建筑面积约1854㎡，建筑主体为地上一层，门式钢屋架结构。配套相应设备。 目标2：促进葡萄、瓜果、畜牧养殖、水产养殖发展，带动职工群众致富增收，预计可提供就业岗位10个，带动低收入家庭10户。 |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建冷冻库数量（栋） |  | =2栋 |
|  |  |  | 新建冷藏库面积 （平方米/栋） |  | ≥927平方米/栋 |
|  |  |  | 制冷设备（套） |  | =16套 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ＝100% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2024年4月 |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 2024年10月 |
|  |  |  | 项目完成及时率资金 拨付及时率（%） |  | ＝100% |
|  |  | 成本指标 | 冷库造价成本控制 （元/平方米） |  | ≤2533元/平方米 |
|  |  |  | 制冷设备造价成本 控制（元/套） |  | ≤143750元/套 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计年收益（万元） |  | ≥28万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益低收入人口（人） |  | ≥10人 |
|  |  |  | 提供就业岗位（个） |  | ≥10个 |
|  |  |  | 带动增加职工群众收入（万元/年/户） |  | ≥1万元/年/户 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用 年限（年） |  | ≥10年 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | ≥95% |